Информация

о реализации проектов благоустройства территорий муниципальных образований Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, ставших победителями Волгоградского областного конкурса проектов (программ) по благоустройству территорий муниципальных образований Волгоградской области в 2019 году

| Наименование муниципального образования/проекта благоустройства | Общая стоимость проекта благоустройства (рублей) | Сумма поступивших средств из областного бюджета (рублей) | Планируемая / фактическая дата заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству | Срок реализации проекта | Объем выполненных работ по проекту, в соответствии с актами выполненных работ (рублей) | Стадия реализации проекта, что сделано, проблемы возникающие при проведении конкурсных процедур, заключении контракта и реализации проекта, принимаемые меры по их решению, процент готовности объекта (тезисно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Клетское сельское поселение/Благоустройство территории х.Клетский, ул.Советская | 3334000 | 3000000 | 334000 | 0 | 900000 | 26.07.2019 г. заключен муниципальный контракт на благоустройство территории | 31.08.2019 | 1200034 | Готовность объекта - 90%. Проделанная работа: укладка плитки, бордюров полностью, строительство сцены -100% готовности, установлены осветительные приборы (фонари) полностью по всему периметру площадки, установлена одна детская игровая площадка, еще одна в процессе установке |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1200034 | - |

Первый заместитель главы администрации

Среднеахтубинского муниципального района    _________________             А.Ю.Кузьмин

(подпись)

Исполнитель:  Скороходова О.А. 8(84479)5-15-83