ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СЕЛЬСКАЯ ДУМА

КЛЕТСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**РЕШЕНИЕ № 1/1**

от 07 февраля 2020 г. х. Клетский

**О внесении изменений в решение сельской Думы Клетского сельского поселения от 27.12.2017 №15/2 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Клетского сельского поселения**

**Среднеахтубинского муниципального района**

**Волгоградской области на период 2018 -2023 годы»**

Рассмотрев представление прокуратуры Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области от 09.01.2020 №7-44-2020 «Об устранении нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", постановлением Правительства Российской федерации от 26.02.2020 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом Клетского сельского поселения, сельская Дума Клетского сельского поселения,

РЕШИЛА:

 1. Дополнить раздел Программы «Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемых к реализации вариантов развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров, объектов транспорта, очередь реализации мероприятий», в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440, мероприятиями следующего содержания:

 1.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта:

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.

1.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов:

- Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.

1.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства:

- Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период реализации Программы не предусматриваются.

1.4. Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения:

- Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения в период реализации Программы не предусматриваются.

1.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб:

- Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортах средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

1.6. Мероприятия по развитию сети дорог Клетского сельского поселения:

- В целях повышения качественного уровня улично – дорожной сети Клетского сельского поселения, снижения аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территории перспективной застройки, предлагается в период действия Программы реализовать комплекс мероприятий по реконструкции дорог Клетского сельского поселения (Таблица 1).

2. Раздел «Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в Клетском сельском поселении» изложить в новой редакции:

*Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в Клетском сельском поселении*

 *Таблица 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название улицы** | **протяженность, м** | **Вид покрытия** | **Год проведения работ** |
| **х. Клетский** |
| 1. |  ул. Приканальная | 500 | песок, щебень | 2020 |
| 2. | ул. Школьная | 700 | песок, щебень | 2021 |
| 3. | ул. Микрорайон | 1200 | песок, щебень | 2022 |
|  | ул. Молодежная | 450 | песок, щебень | 2022 |
|  | ул. Садовая | 300 | песок, щебень | 2022 |
|  | ул. Новоселов | 350 | песок, щебень | 2022 |
|  | пер. Тепличный | 600 | песок, щебень | 2021 |
|  | ул. Виноградная | 600 | песок, щебень | 2022 |
| **х. Тумак** |
| 1. | ул. Новоселов | 700 | песок, щебень | 2020 |
| **х. Прыщевка** |
| 1. | ул. Луговая | 50 | песок, щебень | 2020 |
| 2. | ул. Центральная | 50 | песок, щебень | 2020 |
| 3. | ул. Солнечная | 300 | песок, щебень | 2022 |
|  |  |  |  |  |
| **х. Ямы** |
| 1. | ул. Широкая | 754 | песок, щебень | 2020 |
| 2. | пер. Яблочный | 460 | песок, щебень | 2020 |
| 3. | ул. Набережная | 480 | песок, щебень | 2020 |
| 4.  | ул. Заволжская | 600 | песок, щебень | 2021 |
| 5. | ул. Лесная | 400 | песок, щебень | 2021 |
| 6. | ул. Тульская | 300 | песок, щебень | 2021 |
| **х. Кривуши** |
| 1. | ул. Мира | 500 | щебень | 2022 |
| 2. | ул. Пролетарская | 500 | щебень | 2022 |
| 3. |  |  |  |  |
| **х. Щучий** |
| 1. | ул. Молодежная | 400 | песок, щебень  | 2023 |
| 2. | ул. Ангарская | 400 | песок, щебень | 2023 |
| 3. | пер. Тепличный | 200 | песок, щебень | 2023 |
| **х. Репино** |
| 1. | ул. Лесная | 700 | песок, щебень | 2023 |
| 2. | ул. Новостройка | 300 | песок, щебень | 2023 |
| 3.  | пер. Репинский | 600 | песок, щебень | 2023 |
|  |
| 1. | Подъезды к многоквартирным домам |  | асфальтобетон | 2023 |
|  | подъезды к кладбищам |  | песок, щебень | 2023 |
|  | тротуары |  | асфальтобетон | 2023 |

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава Клетского сельского поселения Г.Р. Шахабов